终端安全防护管理平台 软件项目交付方案

需求规格说明书 / 概要设计 / 详细设计 / 测试与验收文档

版本：V1.0    编制日期：2026-06-02    建议技术栈：Vue 3 + TypeScript / Spring Boot / PostgreSQL / Redis / MinIO / Docker + Nginx

# 项目概述

本项目建设一套面向企业内网、政企单位与多分支机构的终端安全防护管理平台，统一纳管 Windows、Linux、macOS 等终端资产及其安全代理，实现资产可视、策略可控、风险可查、告警可处置、审计可追溯。

平台采用 B/S 管理后台 + 终端 Agent + 后端服务集群架构。管理后台面向安全运营、系统管理员和审计人员；Agent 负责终端基线采集、策略执行、威胁事件上报、补丁任务执行与文件隔离；后端负责租户、权限、策略、资产、告警、任务、报表和审计等核心能力。

# 建设目标

建立统一终端资产台账：自动识别终端、部门、负责人、操作系统、Agent 状态、安全风险与在线情况。

建立策略集中管控能力：支持防病毒、防火墙、外设管控、基线核查、补丁任务、隔离处置等策略的创建、审批、下发、灰度和回滚。

建立安全运营闭环：从告警发现、研判、派单、处置、复核到审计留痕，形成可度量的工作流。

建立可验收的交付体系：输出需求、设计、接口、数据库、测试、排期、分工、验收文档与可执行测试用例。

# 用户角色

超级管理员：负责系统初始化、租户/组织/角色/权限、全局配置和审计策略。

安全管理员：负责安全策略、告警研判、隔离恢复、漏洞补丁和报表分析。

运维管理员：负责终端资产、Agent 部署、升级、任务执行和在线状态监控。

审计员：只读查看关键操作、策略变更、登录行为、处置记录和导出审计报告。

部门负责人：查看本部门终端安全状态、风险清单和整改进度。

终端用户：接收本机安全通知、补丁重启提醒、外设申请结果和隔离提示。

# 功能模块清单

| 模块 | 功能范围 |
| --- | --- |
| 统一门户与权限 | 登录、MFA、RBAC、组织架构、菜单权限、数据权限、操作审计 |
| 终端资产管理 | Agent 注册、终端清单、分组标签、在线状态、软硬件信息、风险画像 |
| 安全策略中心 | 策略模板、策略版本、目标范围、灰度发布、回滚、冲突检测 |
| 威胁告警中心 | 恶意文件、异常进程、外联行为、基线违规、告警聚合、工单处置 |
| 漏洞与补丁管理 | 漏洞扫描结果、补丁目录、补丁任务、执行进度、失败重试 |
| 外设与文件管控 | USB、蓝牙、打印、文件隔离、恢复审批、例外白名单 |
| 任务调度中心 | 策略下发、Agent 升级、补丁安装、批量扫描、任务状态追踪 |
| 报表与大屏 | 资产态势、风险趋势、处置效率、合规报表、导出 PDF/Excel |
| 系统配置 | 字典、告警等级、通知渠道、MinIO 文件桶、Redis 缓存参数 |
| 开放接口与集成 | SIEM、IAM、CMDB、邮件/短信/企业微信、Webhook |

# 页面清单

| 页面 | 核心能力 |
| --- | --- |
| 登录页 | 账号密码、MFA、忘记密码、登录错误提示 |
| 安全态势总览 | 资产总数、在线率、风险分布、告警趋势、待办工单 |
| 终端资产列表 | 筛选、标签、批量操作、导入导出、详情抽屉 |
| 终端详情页 | 基础信息、Agent 状态、风险项、策略命中、任务历史 |
| 策略列表页 | 策略分类、版本、启停、复制、审批状态、发布记录 |
| 策略编辑页 | 分步表单、目标范围、规则配置、冲突检测、预览 |
| 告警中心 | 告警分级、聚合视图、研判、派单、处置、关闭 |
| 告警详情页 | 时间线、证据文件、进程树、影响终端、处置建议 |
| 漏洞补丁页 | 漏洞清单、影响范围、补丁任务、进度追踪 |
| 外设管控页 | 设备类型、白名单、申请审批、违规记录 |
| 任务中心 | 任务类型、执行状态、失败原因、重试、取消 |
| 报表中心 | 日报、周报、合规报表、自定义筛选、导出 |
| 审计日志页 | 登录、配置、策略、处置、导出、管理员操作日志 |
| 系统设置页 | 通知、字典、存储、接口密钥、租户配置 |

# 数据库表设计

| 表名 | 中文名称 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户账号 | id, username, password_hash, real_name, email, phone, status, last_login_at, created_at |
| roles | 角色 | id, code, name, description, status, created_at |
| permissions | 权限点 | id, code, name, resource_type, action, created_at |
| organizations | 组织部门 | id, parent_id, name, path, manager_user_id, sort_order |
| endpoints | 终端资产 | id, agent_id, hostname, ip, mac, os_type, os_version, org_id, owner_user_id, risk_level, online_status, last_seen_at |
| endpoint_inventory | 软硬件清单 | id, endpoint_id, cpu, memory_gb, disk_gb, installed_apps_json, collected_at |
| agents | 终端代理 | id, endpoint_id, version, install_path, heartbeat_interval, upgrade_status, registered_at |
| policies | 安全策略 | id, name, type, version, status, priority, created_by, approved_by, published_at |
| policy_targets | 策略目标 | id, policy_id, target_type, target_id, include_children |
| policy_rules | 策略规则 | id, policy_id, rule_key, rule_value_json, enabled |
| security_alerts | 安全告警 | id, endpoint_id, alert_type, severity, title, status, first_seen_at, last_seen_at, evidence_object_key |
| incident_tickets | 处置工单 | id, alert_id, assignee_id, status, conclusion, due_at, closed_at |
| vulnerabilities | 漏洞库 | id, cve, name, severity, cvss, affected_product, fix_advice |
| endpoint_vulnerabilities | 终端漏洞 | id, endpoint_id, vulnerability_id, status, detected_at, fixed_at |
| patch_tasks | 补丁任务 | id, name, patch_package_key, target_scope_json, status, schedule_at, created_by |
| task_executions | 任务执行记录 | id, task_id, endpoint_id, status, progress, error_message, started_at, finished_at |
| device_control_rules | 外设管控规则 | id, device_type, vendor_id, product_id, action, policy_id |
| file_quarantine_records | 文件隔离记录 | id, endpoint_id, file_path, file_hash, object_key, status, quarantined_at |
| audit_logs | 审计日志 | id, actor_id, action, resource_type, resource_id, ip, user_agent, detail_json, created_at |
| notifications | 通知记录 | id, channel, receiver, title, content, status, sent_at |

# API 接口规划

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | 登录并返回访问令牌、刷新令牌、菜单权限 |
| POST | /api/auth/mfa/verify | 二次认证校验 |
| GET | /api/dashboard/overview | 态势总览指标 |
| GET | /api/endpoints | 终端分页查询 |
| GET | /api/endpoints/{id} | 终端详情 |
| POST | /api/agents/register | Agent 注册 |
| POST | /api/agents/heartbeat | Agent 心跳与状态上报 |
| POST | /api/agents/events | Agent 安全事件批量上报 |
| GET | /api/policies | 策略列表 |
| POST | /api/policies | 创建策略 |
| PUT | /api/policies/{id} | 更新策略草稿 |
| POST | /api/policies/{id}/publish | 发布策略 |
| POST | /api/policies/{id}/rollback | 策略回滚 |
| GET | /api/alerts | 告警查询 |
| GET | /api/alerts/{id} | 告警详情 |
| POST | /api/alerts/{id}/assign | 告警派单 |
| POST | /api/incidents/{id}/close | 关闭处置工单 |
| GET | /api/vulnerabilities | 漏洞库查询 |
| POST | /api/patch-tasks | 创建补丁任务 |
| GET | /api/tasks/{id}/executions | 任务执行明细 |
| POST | /api/files/upload-url | MinIO 预签名上传地址 |
| GET | /api/audit-logs | 审计日志查询 |
| POST | /api/reports/export | 报表导出任务 |

# 前端开发计划

采用 Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus/Naive UI，适合高密度后台表格、表单和看板。

设计方向：Industrial 管理后台风格，深色可选、浅色默认；信息层级清晰，强调告警等级、资产状态、任务进度等安全运营数据。

组件体系：筛选表格、详情抽屉、分步策略表单、时间线、告警证据面板、批量操作确认弹窗、任务进度条、风险标签、导出中心。

响应式策略：桌面优先，兼容 1366/1440/1920；平板降级为单栏详情；移动端保留告警查看、工单处理和审批关键流程。

体验要求：表单必须有可见标签、字段级错误提示、异步按钮加载态；关键操作二次确认；列表支持列配置、保存筛选条件和批量操作回显。

# 后端开发计划

后端选择 Spring Boot 3 + Java 21。理由：企业权限、审计、事务、定时任务、数据集成和国产化适配生态成熟，便于安全团队长期维护。

核心组件：Spring Security、JWT/OAuth2、Spring Data JPA/MyBatis Plus、PostgreSQL、Redis、MinIO、Quartz/ShedLock、OpenAPI、Flyway。

服务边界：认证权限、资产服务、策略服务、任务服务、告警服务、漏洞补丁服务、文件服务、报表服务、审计服务。

接口约束：统一响应结构、全链路 traceId、分页规范、幂等键、乐观锁版本号、接口限流、敏感字段脱敏。

Agent 通信：HTTPS 双向认证优先；上报接口支持批量、压缩、重试和幂等；策略拉取采用版本号增量同步。

# 测试计划

单元测试：核心规则、权限判断、策略冲突、任务状态机、告警聚合逻辑覆盖率不低于 70%。

接口测试：登录鉴权、终端上报、策略发布、告警处置、补丁任务、报表导出全链路覆盖。

前端测试：核心表单校验、列表筛选、批量操作、权限菜单、异常态和空态验证。

性能测试：支持 10,000 台终端、每分钟 10,000 条心跳、告警查询 P95 小于 1 秒。

安全测试：鉴权绕过、越权访问、SQL 注入、XSS、文件上传、接口重放、敏感日志泄露。

验收测试：按角色执行端到端用例，形成缺陷清单、整改记录和验收签字页。

# 部署计划

部署形态：Docker Compose 起步，生产可演进到 Kubernetes；Nginx 负责 HTTPS、静态资源和反向代理。

服务清单：frontend、backend-api、postgresql、redis、minio、nginx、agent-download、backup-job。

环境划分：dev、test、staging、prod 四套配置；密钥通过环境变量或密钥管理系统注入。

发布流程：构建镜像、数据库迁移、灰度发布、健康检查、回滚脚本、版本归档。

备份策略：PostgreSQL 每日全量 + 每小时 WAL，MinIO 对象存储每日增量，关键审计日志长期归档。

# 验收标准

功能验收：15 个核心页面、10 个功能模块、主要角色权限和 60 条测试用例全部通过。

数据验收：终端资产、策略、告警、任务、漏洞、审计日志数据链路完整，导入导出格式正确。

性能验收：10,000 终端规模压测下核心接口 P95 小于 1 秒，心跳接收无明显堆积。

安全验收：高危漏洞为 0；中危漏洞完成整改或有书面风险接受；审计日志不可被普通管理员篡改。

运维验收：Docker 一键部署、备份恢复、日志定位、配置说明、版本回滚流程可执行。

文档验收：需求规格、概要设计、详细设计、接口规划、测试用例、验收报告、部署手册齐全。

# 开发里程碑

| 里程碑 | 开始 | 结束 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 立项与范围冻结 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 1 周 | 项目章程、需求边界、角色权限矩阵、验收口径 |
| M1 原型与概要设计 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 2 周 | 页面原型、系统架构图、数据库初稿、接口清单 |
| M2 基础框架与权限 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 2 周 | 前后端脚手架、登录、RBAC、审计日志、CI/CD |
| M3 资产与 Agent 接入 | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 3 周 | Agent 注册、心跳、资产采集、终端列表与详情 |
| M4 策略与任务中心 | 2026-08-03 | 2026-08-23 | 3 周 | 策略创建/发布/回滚、任务调度、执行反馈 |
| M5 告警与处置闭环 | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3 周 | 告警上报、研判派单、隔离恢复、处置审计 |
| M6 漏洞补丁与报表 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 周 | 漏洞管理、补丁任务、报表导出、态势总览 |
| M7 联调、测试与验收 | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 周 | 全量联调、性能测试、安全测试、验收材料 |

# 人员分工建议

| 角色 | 建议人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 计划、范围、风险、验收、跨团队协调 |
| 产品经理 | 1 | 需求调研、原型、验收标准、用户故事 |
| 架构师/技术负责人 | 1 | 技术选型、架构设计、核心代码评审 |
| 前端工程师 | 2 | 管理后台页面、组件库、权限路由、可视化 |
| 后端工程师 | 3 | 接口、服务、数据库、任务调度、集成 |
| Agent 工程师 | 2 | 终端代理、策略执行、事件采集、升级 |
| 测试工程师 | 2 | 测试计划、自动化、性能、安全回归 |
| DevOps 工程师 | 1 | Docker、Nginx、CI/CD、监控、备份 |

# 风险与应对措施

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 兼容性复杂 | 高 | 不同操作系统版本、权限模型、杀软冲突导致部署失败 | 先做最小 Agent 闭环；建立兼容性矩阵和灰度升级机制 |
| 策略误下发影响业务 | 高 | 外设禁用、网络阻断、补丁重启可能影响终端使用 | 策略审批、灰度发布、回滚、影响范围预览、紧急豁免 |
| 告警噪声过高 | 中 | 低质量规则造成运营人员疲劳 | 告警聚合、白名单、阈值调优、处置反馈反哺规则 |
| 性能容量不足 | 中 | 终端心跳和事件高峰导致接口或数据库压力过大 | 批量上报、Redis 缓冲、异步队列、分区表、压测基线 |
| 权限越权风险 | 高 | 组织级数据权限、审计员只读权限实现不严谨 | RBAC + 数据范围双校验；接口级权限测试；审计追踪 |
| 验收口径漂移 | 中 | 需求变化导致进度和成本失控 | M0 冻结范围；变更评审；验收用例提前签字确认 |

# 前端 UI/UX 规划

后台系统采用高密度、强状态、低噪声的信息架构。全局布局为左侧主导航 + 顶部租户/组织/用户区域 + 主内容工作区；高频页面使用筛选区、表格区、批量操作区、详情抽屉四段式结构。

关键交互遵循：单屏一个主操作；危险操作必须二次确认；加载超过 300ms 给出反馈；表单错误显示在字段附近；所有图标按钮需要可访问名称；颜色不作为唯一状态表达。

# 可开发验收闭环

每个模块必须同时具备：需求说明、接口定义、数据库变更、前端页面、后端服务、测试用例、验收标准。

每个迭代末执行：需求回放、演示验收、缺陷复盘、风险更新、下迭代范围确认。

上线前必须完成：部署演练、数据备份恢复演练、账号权限抽检、审计日志抽检、性能压测报告。